重庆万凯新材料科技有限公司建设项目

室外景观、市政、绿化及附属工程

施工招标

招  标  文  件

招标单位：重庆万凯新材料科技有限公司

2019  年 11 月  28  日

重庆万凯新材料科技有限公司建设项目

室外景观、市政、绿化及附属工程

施工招标

招  标  文  件

项目招标负责人：

招 标 人：重庆万凯新材料科技有限公司 （盖章）

编制：重庆万凯新材料科技有限公司项目部

编制日期： 2019 年 11 月 28 日

目    录

第一章 投标邀请书	4

第二章 投标人须知	6

投标人须知前附表.	6

1．总则	11

1.1 项目概况	11

1.2 资金来源和落实情况	11

1.3 招标范围、计划工期和质量要求	11

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）	12

1.5 费用承担	12

1.6 保密	12

1.7 语言文字	13

1.8 计量单位	13

1.9 踏勘现场	13

1.10 投标预备会	13

1.11 分包	13

1.12 偏离	13

2．招标文件	14

2.1 招标文件的组成	14

2.2 招标文件的澄清	14

2.3 招标文件的修改	14

3．投标文件	15

3.1 投标文件的组成	15

3.2 投标报价	15

3.3 投标有效期	15

3.4 投标保证金缴纳凭证	15

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）	16

3.6 备选投标方案	16

3.7 投标文件的编制	16

4．投标	17

4.1 投标文件的密封和标记	17

4.2 投标文件的递交	17

5．开标	17

5.1 开标时间和地点	17

5.2 开标程序	17

6．评标：	18

6.1 评标委员会（或评标小组）	18

6.2 评标原则	18

6.3 评标	18

7．合同授予	18

7.1 定标方式	18

7.2 中标通知	18

7.3 履约担保	18

7.4 签订合同	19

8．重新招标和不再招标	19

8.1 重新招标	19

8.2 不再招标	19

9．纪律和监督	19

9.1评标纪律及声明	19

10、需要补充的其他内容	19

第三章 评标办法（经评审的合理最低投标价法）	20

评标办法前附表	20

1、评标方法	22

2、评审标准	23

2.1 初步评审标准	23

2.2 详细评审标准	23

3、评标程序	23

3.1 初步评审	23

3.2 详细评审	23

第四章   合同条款及合同文件格式	25

第一部分 协议书	26

第二部分 通用条款	29

第三部分 专用条款	30

附件三  房屋建筑工程质量保修书	44

第五章 工程计价表	46

附表1  单位工程计价程序表	46

附表二   计 日 工 表	55

报 价 说  明	56

第六章  图纸	58

1、图纸目录	58

2、图纸	58

第七章 技术标准和要求	58

第八章 投标文件格式	59

目   录	60

一、投标函及投标函附录	61

（一）投标函	61

（二）投标函附录	62

二、法定代表人身份证明	63

三、授权委托书	64

四、投标保证金	65

五、已标费率工程计价表	66

六、施工组织设计	67

附表一：劳动力计划表	68

附表二：计划开、竣工日期和施工进度网络图	69

七、项目管理机构	70

（一）项目管理机构组成表	70

（二）主要人员简历表	70

八、资格审查资料	71

（一）投标人基本情况表	71

（二）近年财务状况表	72

（三）近年完成的类似项目情况表	72

（四）正在施工的和新承接的项目情况表	73

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况	74

九、其他材料	75

第一章 投标邀请书

：（投标单位）

本项目已经完成室外景观、市政、绿化设计图纸，设计方已对材料小样、绿植进行了梳理统计，项目已具备招标条件，现邀请你单位参加重庆万凯新材料科技有限公司室外景观、市政、绿化及附属工程的施工投标。

一、工程概况

1、项目名称：重庆万凯新材料科技有限公司室外景观、市政、绿化及附属工程

2、资金来源：自筹

3、项目地址：涪陵龙桥工业园区内（重庆万凯新材料科技有限公司）

4、招标范围：厂区综合行政楼、科技楼、停车场、篮球场等行政办公区域的按设计标高要求的基础回填、土石方开挖、挡土墙、石材铺装、绿化、亮化、管网铺设（水电）、等施工。

二、投标人资格要求

1、本次招标投标人须具备：

（1）有效的独立法人资格企业；

（2）建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质以及园林专项承包三级资质及以上（3）具备有效的安全生产许可证；

（4）项目经理具有壹级市政公用工程专业建造师注册证书、建造师具有安全生产考核合格证书；

（5）重庆市外企业须具备在《重庆市外企业入渝从事建设活动备案证》；

（6）2017～2019年以来至少完成过3个及以上的类似项目业绩；

（7）财务要求：近三年来未出现亏损；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（8）本次招标  不接受 联合体投标。

三、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，请于  2019  年  12 月   7 日(下午15:00前)将企业资信文件已邮件形式发送单招标人指定邮箱内作资格预审。

2、招标人在收到投标者资信文件并做资格预审后，于2019年12月7日下午将本招标文件、工程设计资料等发往拟投标人邮箱。

四、联系方式：

招标人：重庆万凯新材料科技有限公司

联系人：陆利强

联系电话：15381150088

2019年 12月7日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表.

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招 标 人 | 名 称：重庆万凯新材料科技有限公司 地 址：重庆市涪陵区龙桥工业园 联 系 人：陆利强 联系电话：153-8115-0088 |
| 1.1.3 | 标段化分 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 重庆万凯新材料科技有限公司室外景观、市政、绿化及附属工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 重庆市涪陵区龙桥工业园 |
| 1.1.6 | 建筑面积 | 最终以实际图纸为准。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.3.1 | 招标范围 | 1、厂区综合行政楼、科技楼、停车场、篮球场等行政办公区域的按设计标高要求的基础回填、土石方开挖、挡土墙、石材铺装、绿化、亮化、管网铺设（水电）等施工。 2、招标人及监理工程师指示的工程。 以上工程范围为暂定，招标人保留中标后根据工程实际情况进行追加、调减工程量的调整权力，承包人不得有任何异议。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：市政工程60天、绿化景观工程30天 计划开工日期： 2019年 12 月10 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到现行国家施工质量验收标准并达到合格标准 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质等级要求：具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包壹级及以上资质以及园林景观专项承包三级资质； 业绩要求： 2017～2019年以来至少完成过3个及以上的类似项目业绩； 项目经理（建造师）资格：项目经理具有壹级市政公用工程专业建造师注册证书、建造师具有安全生产考核合格证书； 其他要求：主要人员（项目经理、技术负责人和其他主要人员）应是投标人本单位人员，项目经理、安全员具有安全生产考核合格证书并按第九章“投标文件格式”的“主要人员简历表”要求填写和提供相应的证明、证件。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 建设单位不组织，自行勘察，费用自理。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人应在收到招标文件和图纸后24小时内，以书面递交或传真形式(须加盖公章) 向招标人提出需要澄清的问题，对此时间以后投标人提出的质疑，招标人有权不予接受且不必承担回复义务。 传真号码： |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 投标截止时间2天前 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 图纸（若有时）、答疑及补遗书（若有时） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 领取招标文件和图纸后（若有时）24小时内 |
| 2.2.2 | 投标截止时间即开标时间 | 2019年 12月7日 10时00 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件澄清发出后12小时后投标人未回复，将被视为已确认收到。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改发出后12小时后投标人未回复，将被视为已确认收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 按招标文件要求提供的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 招标文件规定的投标截止之日起暂定为30个日历天。如需有效期招标人将通知所有投标人延长有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 保证金额： 中标价的10% 人民币； 投标保证金应在中标通知书3日以内，通过投标人的基本账户以银行转账方式交到招标人指定账户，投标人凭银行进账单换取收据，招标人凭银行收款回单（已进招标人账户）向投标人出具收据，投标人在收到收据后应将此收据复印件按招标文件的规定编入投标文件。 收款单位：重庆万凯新材料科技有限公司 开户银行： 帐 号： 电 话： 具体请联系：陆利强 |
| 3.4.2 | 投标保证金的退还 | 投标保证金退: 1、开工报告；2、施工许可证；3、农民工工资保证金；4、保险等相关手续办理后利于退还。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | / |
| 3.7.1 | 投标文件格式 | （1）不得对招标文件格式中的内容进行删减或修改。 （2）投标人在投标文件中填写或自行增加的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 壹正叁副，电子文档壹套（电子文档应采用Microsoft Word或Microsoft Excel格式编制。电子文档的外壳应注明项目名称及投标人名称。且须保证在评标时能正常读取。 书面文件和电子文档如有不一致之处，以书面文件为准。 投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。投标人中标后应按业主要求的份数再另外提供副本。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的正本和副本一律用A4复印纸（图、表及证件可以除外）编制和复制。 投标文件的正本和副本应采用粘帖方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订 ，不得有零散页。 |
| 4.1.1 | 投标文件的包装和密封 | 每个投标标段为一个包装，各标段的投标文件的正本和副本应包装在一个包装袋内。 每一个包装都应在封口处加盖投标人单位章（鲜章）。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：重庆万凯新材料科技有限公司 项目名称：室外景观、市政、绿化及附属工程 投标人地址：重庆市涪陵区龙桥工业园区 投标人电话： 在 2019年 12 月 7 日 10 时 00 分前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 重庆市涪陵区龙桥工业园区重庆万凯新材料科技有限公司 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | - 否 - 是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点: 重庆万凯新材料科技有限公司 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查： 密封情况检查：由投标人自行检查投标文件的密封情况。 开标顺序： 不 不分先后顺序依次开启有效的投标文件，宣读投标人名称、投标报价并加以记录，并由各投标人签字确认。 |
| 6.1.1 | 评标委员会（或评标小组）的组建 | 评标 评标委员会（或评标小组）构成: 5人； |
| 6.3 | 评标办法 | 本工程采用费率招标，即在接受文件及附件条款及结算办法的前提下，根据经评审的合理最低费率投标价法评定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会（或评标小组）确定中标人 | - 是 - 否。推荐的中标候选人由低到高排序。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保形式：现金担保 30 万元，大写：叁拾万 履约担保总金额中，投标人一旦中标后，投标保证金自动转为履约保证金并补缴剩余现金保证金。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.3 | 报价唯一 | 只能有一个有效费率报价。有效费率为综合费率。综合费率将视为包括了（施工组织措施费率[含安全文明措施费]，管理费费率，利润费率，规费费率，其他项目费率，税金费率）。如某单项费率未认真进行考虑将视为该项优惠或免费，或包括在其它费率中。 |
| 10.5 | 中标价 | 以中标的投标人在投标函中的投标报价费率为基础，经过二次报价，中标价费率以二次报价费率为准。评标价不作为中标价；无论是采用综合评估法还是经评审的合理最低投标价法，都不保证报价最低的投标人中标，也不解释原因。 |
| 10.6 | 确定中标人 | 招标人（或招标人授权的评标委员会（或评标小组））在评标委员会（或评标小组）推荐中标候选人中经过二次报价，以二次报价合理低价的投标单位确定中标人，不保证报价最低的投标人中标。 |
| 10.7 | 合同中履行过程中物价波动引起的价格调整 | 1、钢结构按规定进行填报，最终按实际完成工程量进行计算。 2、其余按《重庆市建筑消耗定额》2008年、《重庆市装饰消耗定额》2008年、《重庆市安装消耗定额》2008年、《重庆市政消耗定额》2008年，按实际完成工程的计算各分项工程。 3、材料价格按照当地建设主管部门公布的《重庆市工程造价管理信息》2019年第 12期 造价信息为准，若《重庆市工程造价管理信息》2019年第 12期的造价信息上没有材料的价格，则由发包人书面认质认价确定，详见无价材料清单表。 4、材料价格调整的范围：砂、石、水泥、钢材、商品混凝土、砖、 防水材料、保温、隔热、耐火材料 5、装饰、市政铺装材料的主材、安装定额中未计价材料将按双方现场认质认价确定材料单价。 5、除以上规定的材料调整单价外，其余不得调整。 6、其中钢结构，商品混凝土等构件和材料的运输无论距离远近将不得计取运输费。 结算材料单价为：结算单价={施工期*75%的平均信息单价｝ |
| 10.8 | 压证施工制度 | 实行项目经理、项目主要技术负责人压证施工制度。项目业主须在中标人提供投标文件承诺的上述人员执业资格证书原件后才能签订合同，至合同标的全部完工才能退还。 |
| 10.9 | 其他 | 资格审查方式：资格预审； |
| 如本招标文件投标须知前附表所述内容与招标文件投标须知所述内容不一致或招标文件投标须知中表述不明时，以投标须知前附表的所述内容为准。 |  |  |

1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本工程标段的划分：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本标段建设面积：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1见投标人须知前附表。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在招标中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 投标人可以对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署施工合同所需的所有资料。但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。勘察现场所发生的费用由投标人承担。

1.9.6 投标人及其代表必须承担在现场考察过程中，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失，损坏或费用。招标人在投标及其代表考察过程中不负任何责任。

1.9.7招标人向投标人提供的有关施工现场及周围环境的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料，仅供投标参考。招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）投标邀请书；

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5) 合同条款及合同文件格式

(6）工程计价表；

(7）图纸；

(8）技术标准和规范要求；

(9）投标文件格式；

(10）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人

提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间2天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间2天前，招标人可以书面形式修改招标文件。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）投标保证金缴纳和购买招标文件证明材料、投标人承诺书；

(4）工程计价表；

1）封面

2）总说明

3）单位工程费用表（分土建、安装、装饰、市政、钢结构制作安装工作）分别按费率报价。

4）计日工表

(5）施工组织设计；

(6）项目管理机构；

(7）资格审查资料；

(8）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第 “工程计价表”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价费率，此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金缴纳凭证

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和方式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，其投标文件作废标处理。

3.4.3中标侯选人公示结束5日后（未发生投诉）向非中标侯选人退还投标保证金。招标人与中标人签定合同后5个工作日内，向中标侯选人退还投标保证金。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书或施工合同或竣工验收证明材料的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按本招标文件的“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更

有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的包装见投标人须知前附表，电子文档装入正本密封袋中，密封完好。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）开标结束。

6．评标：

6.1 评标委员会（或评标小组）

6.1.1 评标由招标人依法组建评标小组：评标工作由招标单位组织的评标小组进行的评标.

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

本工程评标按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序文件和采用合理最大下浮幅度评标法进行评审：选出合理最大下浮幅度的三家中标候选人，进行报价合理性分析，选择中标单位。

7．合同授予

7.1 定标方式

招标人依据评标委员会（或评标小组）推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会（或评标小组）推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件招标文件的“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会（或评标小组）评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1评标纪律及声明

1、开标后，直至授予中标合同为止，与评标有关的任何情况均严格保密。

2、在投标文件的评审比较、中标候选人的推荐过程中，投标人向招标人及评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法（经评审的合理最低投标价法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 |  |  |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |  |
|  |  | 签字、盖章 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3 项规定 |  |  |  |
|  |  | 副本份数 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.4 项规定 |  |  |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  |  | 只能有一个报价。即：符合第二章“投标人须知”第10.3 项规定。 |  |  |  |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照 |  |  |  | 具备有效的营业执照 |  |  |  |
|  |  | 安全生产许可证 |  |  |  | 具备有效的安全生产许可证 |  |  |  |
|  |  | 资质等级 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |  |  |  |
|  |  | 财务状况 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |  |  |  |
|  |  | 类似项目业绩 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |  |  |  |
|  |  | 项目经理 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |  |  |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 工期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2 项规定 |  |  |  |
|  |  | 工程质量 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3 项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1 项规定 |  |  |  |
|  |  | 己标价工程量清单 |  |  |  | 符合第六章“工程量清单”给出的范围及数量，细微偏差除外。 以及“说明”中对投标人的要求 |  |  |  |
| 注：2.1.1～2.1.3为初步审查，以上任一条不通过均不能通过初审，初步审查合格的投标人不足3家，但投标仍具有竞争性时，应继续进行评标直至推荐出合格的中标候选人并推荐。是否具有竞争性应从企业实力、业绩、信誉，技术方案和投标报价方面认定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 施工组织设计和项目管理机构评审标准 | 施工方案与技术措施 |  |  |  |  | 组织机构体系完整可行，技术保证措施完善可行，质量保证体系完备可行 |  |  |
|  |  | 质量管理体系与措施 |  |  |  |  | 措施周密、可行 |  |  |
|  |  | 安全管理体系与措施 |  |  |  |  | 措施完善、合理、可行 |  |  |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 |  |  |  |  | 环保措施有效可行 |  |  |
|  |  | 工程进度计划与措施 |  |  |  |  | 工期能满足工程要求，进度安排合理，施工工期组织设计合理，保证措施得力，工期提前保证措施可行 |  |  |
|  |  | 资源配备计划 |  |  |  |  | 满足工程需要 |  |  |
|  |  | 其他主要人员 |  |  |  |  | 项目班子配备齐全，并持有职称和上岗证 |  |  |
|  |  | 施工设备 |  |  |  |  | 机械设备的配置满足工程需要 |  |  |
|  |  | 试验、检测仪器设备 |  |  |  |  | 满足工程需要 |  |  |
| 注：1、以上项目有任意一项不合格则技术标不可行，不能进入商务评审。 2、评标委员会（或评标小组）成员对所有通过2.1.1~2.1.4条评审的投标文件中施工组织设计和项目管理机构部分内容评出“可行”、“不可行”的结论。对该部分内容“可行”、“不可行”有分歧的，以评标委员会（或评标小组）全体评标专家三分之二以上意见作为结论意见。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 条款号 |  |  |  |  | 量化因素 |  |  | 量化标准 |  |
| 2.2 |  |  | 详细评审标准 |  | 单项费率遗漏 |  |  | 视同已包含在其它费率中 |  |
|  |  |  |  |  | 付款条件 |  |  | 响应专用条款的付款条件 |  |
|  |  | 商 务 标 评 审 办 法 |  | 在技术合格或可行的投标人中，评标委员会（或评标小组）按照投标人的投标报价由低到高的顺序，依次进行商务评审。 一、投标报价有下列情况之一的，属重大偏差： （一）投标报价文件即单位工程费用表（投标函除外）没有造价人员签字或没有加盖执业专用章的； （二）不符合 “报价唯一”规定的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）； （三）投标报价费率高于《重庆市市政公用工程费用项目组成及计算规则》中规定的费率； （四）低于成本费率报价竞标的； 二、投标报价的详细评审 1、评标专家应只对通过投标文件初步评审、技术标可行的投标文件进行报价详细评审。重点评审投标人投标报价费率，有无明显的不平衡报价费率，是否低于成本费率，评出合格的投标人，以投标报价从低到高排序。 2、询问形式及原则 询问形式及原则： 评标专家的询问必须以书面形式进行，投标人对询问的答复、澄清、解释均应采用书面形式，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。 投标人对评标专家的询问不作答复或不在规定时限答复时，评标专家在评审时将按不利于投标人的情形认定。 评标专家只能对投标人投标报价中的相关问题向投标人提出询问并要求其作出必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。 4、 评估及判断原则 评标专家应对投标人作出的答复、澄清、说明及提供的相关证明材料进行认真的分析、论证、评估和判断。 评标专家在判定低于成本竞标发生分歧时，以超过半数以上的评标专家的意见作出投标报价是否低于成本竞标的判断依据。 5、经评审后合格投标人少于3家的，若评标委员会（或评标小组）认为投标人具有竞争性的，应当继续评审，否则，应否决全部投标并进行重新招标。投标人是否具有竞争性应从其实力、业绩、信誉、技术方案及投标报价等方面认定。高于有效投标人报价平均价的投标应视为具有竞争性。评标委员会（或评标小组）委否决全部投标或认定可以继续评标的，应当在评标报告中书面说明理由。 三、评标结果 1、对初步评审合格、技术标可行，并通过投标报价详细评审的投标人，以投标报价（扣除不可竞争费用）从低到高推荐中标侯选人。 2、评标委员会（或评标小组）完成评标后，向招标人提出书面评标报告。书面评标报告由评标委员会（或评标小组）全体成员签字。评标专家对投标报价评审报告有不同意见的，采取少数服从多数的原则形成评审报告。对评审报告持有异议的评标专家可以书面阐述不同意见和理由。评标专家拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论，评标委员会（或评标小组）应当对此作出书面说明并记录在案。 |  |  |  |  |

1、评标方法

本次评标采用经评审的合理最低投标价法。评标委员会（或评标小组）对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2 款规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会（或评标小组）可以要求投标人提交有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会（或评标小组）依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

(1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(2）不按评标委员会（或评标小组）要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会（或评标小组）按本章第2.2 款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评标委员会（或评标小组）发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会（或评标小组）认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会（或评标小组）可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会（或评标小组）不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会（或评标小组）对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会（或评标小组）的要求。

3.3.4 评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会（或评标小组）按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会（或评标小组）完成评标后，应向招标人提出书面评标报告并向招标人推荐中标候选人。

第四章   合同条款及合同文件格式

下列文件为本工程施工承包合同文件的组成部分：

- 合同协议书《建设工程施工合同》（CF-1999-0201）（示范文本）

（2）、中标通知书

（3）、投标书及其附件

（4）、本合同专用条款《建设工程施工合同》（CF-1999-0201）（示范文本）-专用条款全部内容。

（5）、本合同通用条款《建设工程施工合同》通用条款全部内容。

（6）、标准、规范及有关技术文件

（7）、图纸

（8）、工程量清单（或工程计价表）

（9）、工程量清单报价书

（10）、合同实施过程中双方共同签署的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（11）、工程质量保修书

（12）、工程建设廉政合同

（13）、招标文件

## 建设工程施工合同

第一部分 协议书

发包人（全称）：　　 重庆万凯新材料科技有限公司

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：　     重庆万凯新材料科技有限公司建设项目室外景观、市政、绿化及附属工程

工程地点：      重庆市涪陵龙桥工业园区

工程内容：    本工程施工图范围内的室外景观、市政、绿化及附属工程土建及安装

工程立项批准文号：2019年重庆万凯建设03号

资金来源：自筹

二、工程承包范围

承包范围：1、厂区综合行政楼、科技楼、停车场、篮球场等行政办公区域的按设计标高要求的基础回填、土石方开挖、挡土墙、石材铺装、绿化、亮化、管网铺设（水电）、门卫室二次装修等施工。

2、招标人及监理工程师指示的工程。

3、以上工程范围为暂定，招标人保留中标后根据工程实际情况进行追加、调减工程量的调整权力。承包人不得有任何异议，无条件配合。

三、合同工期：   90  日历天   市政工程60天（含门卫等附属工程），室外景观绿化工程30天；

开工日期：暂定为2019年12月10 日

竣工日期：  2020年3月10日

提前工期奖：每提前1天奖励：￥_3000 元

误期违约罚金：每延误1天罚款：￥：3000元

四、质量标准

工程质量标准：达到现行国家施工质量验收标准并达到合格标准。

五、合同价款

金额（大写）：_____________元（人民币），合同价款为暂定，最终以实际完成的工程量结算价款为准。

￥：_________  _____元

六、工程款项的支付：

每月25日前进行已完工程款申报，经投标人现场成本部审核于次月25日前支付前一月已完工程量工程款的75%，工程竣工验收及通过双方结算审计支付至结算款的95%，剩余5%作为工程质量保修金，保修期为两年，满两年后无息返还保修款。

七、工程量确认

承包人向工程师提交已完工程量的报告时间：须经监理单位确认，建设单位审核签字认可为准。

八、工程款（进度款）支付：按工程形象进度支付：详见发包人和承包人的合同协议书。

九、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、招标文件，投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、图纸

8、工程量清单（或工程计价表）

9、工程报价单

10、合同实施过程中双方共同签署的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

11、工程质量保修书

12、工程建设廉政合同

十、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十一、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十二、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十三、合同生效

合同订立时间：_2019__ 年____12___ 月___10__ 日

合同订立地点：    重庆万凯新材料科技有限公司

本合同双方约定：法定代表人或委托代理人签字及加盖公章后生效 。

发包人：（公章）                                承包人：（公章）

住所：                                         住所：

法定代表人：                                   法定代表人：

委托代表人：                                   委托代表人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

邮政编码：                                     邮政编码：

注：以上合同仅供参考，正式合同以甲、乙双方签订的施工合同规范文本为准。

第二部分 通用条款

通用合同条款见《建设工程施工合同》（CF-1999-0201）（示范文本）通用条款全部内容。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标文件，投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单（或工程计价表）

（9）工程报价单或预算书

（10）合同实施过程中双方共同签署的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（11）工程质量保修书

（12）工程建设廉政合同

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用  无      语言文字。

3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑工程质量管理条例》、《重庆市建筑管理条例》、《建筑安全生产管理条例》等国家和地方相关法律法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：                                     。

- 本合同采用主要技术规范

GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》

GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50205-2002《钢结构工程施工质量验收规范》

GB50206-2002《木结构工程施工质量验收规范》

GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》

GB50208-2002《地下防水工程施工质量验收规范》

GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB502010-2002《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

（DB11/T-212-2009园林绿化工程施工及验收规范

发包人提供标准、规范的时间：全部由承包人自备。

国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商解决，并由设计单位及建设行业主管部门审定。

4.图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：进场施工七日内提供施工图四套。承包人若需要更多份数量时，由发包人代办，费用由承包人自行承担。

发包人对图纸的保密要求：不能用于其他项目和外借出，也不得自行复印向其它方参考使用  。

使用国外图纸的要求及费用承担： 无

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名：_______    _________职务：________   _______

5.2.1  发包人委托总监理工程师的职权：对工程的施工及质量保修期全过程监理，包括质量、进度、投资控制、安全施工、文明施工、信息合同管理及现场施工协调，并配合发包人进行工程结算和审计工作。监理工程师必须履行监理合同中规定的职责。

需要取得发包人批准才能行使的职权：各级监理工程师可以行使监理合同规定和本合同规定的相应的职权。总监理工程师在行使下列职权之前，应先取得发包人的批准。

①根据专用条款发布开工令、暂时停工或复工令；

②决定通用条款项下的工程延期；

③审查批准技术规范（规格）或设计的变更；

④确定通用条款第36条项下的索赔额。

（c）如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需要立即采取行动，监理工程师有权在未征得发包人批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令，承包人应予执行。监理工程师根据规定，确定因上述指令产生的合同价格的变化，报发包人批准后通知承包人。

（d）监理工程师有权要求承包人撤换由其派遣或雇佣的不能胜任工作或玩忽职守、工作不负责的人员。上述撤换的人员未经监理工程师同意不得重新回到本合同工程工作。

（e）除本合同中有明确规定外，监理工程师无权解除合同规定的承包人的任何义务。

5.2.2 监理人并对所监理的工程，在设计使用年限内承担由监理原因造成的质量事故。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名：___________  _____职务：______   ___    _____

职权：____________________________    ________   ___

6．工程师的委派和指令

6．2 工程师的指令、 通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理或派住施工现场的管理人员，在回执上签署姓名和收到时间后生效。如有异议，在收到文件和指令24小时内提出书面异议或予以书面回复；如未提出异议或不予答复的，视为指令和文件已被确认，承包单位无异议，文件和指令即刻生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的， 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

7.项目经理及技术负责人

项目经理姓名：_____     __  _      __     职务：___       __  __

项目市政工程技术负责人姓名：__     __ _ _     职务：__            __

项目园林绿化技术负责人姓名：__     ____     职务：__            __

项目经理和技术负责人员的名单应与投标文件承诺的人员名单一致

7.6 承包人在投标书中明示的项目经理、项目技术负责人以及其他主要行政与技术人员等必须长驻工地，不得兼职，同时不得委托其他人代理行使其职责。本合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种约束条件来要求。项目经理或项目技术负责人离开工地应向业主及监理工程师请假，得到同意后才能离开，每月请假天数不能超过5天。擅自离开工地，发包人有权处予 2000 元/天的罚款并有权发出停工令，待其回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失由承包人自负，造成发包人损失的，发包人保留索赔的权利。

7.7  项目经理、技术负责人必须按时参加工程例会，迟到罚款 500元/次，缺席罚款 1000元/次。

7.8 工程开工至竣工时间内项目主要成员（投标书中明示的技术及管理人员）应严格按照投标书中岗位就位。在合同签订至竣工时间内未经发包人和监理工程师批准，承包人擅自更换项目经理或项目技术负责人视为违约，发包人将追究违约责任。在监理工程师发出书面通知后7天内未见纠正，监理工程师可视承包人违约的严重程度报业主批准后可处更换项目经理罚款 5万 元，更换技术负责人罚款 5万元的处罚。

7.9 发包人或监理单位认为承包人的项目经理和技术负责人不称职时，有权要求增派项目经理和项目技术负责人协助原项目经理和技术负责人的工作。

7.10  根据7.6、7.7、7.8条款所述处罚可在承包人的履约保证金或工程进度款支付中扣除。

8.发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工队伍进场之前“三通一平”已完成，施工场地已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：_开工后三日内将水、电接至施工现场红线以内；水、电由承包人按表计费，执行有关规定，按时向发包人交纳；电讯由承包人自行负责。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 已完成。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工日期前7日内提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同生效后，三十日内办理完毕。

（6）水准点与座标控制点交验要求：进场施工后三日内双方现场交验。

（7）图纸会审和设计交底时间：进场施工后十四日内双方现场交验。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：并向有关部门报告   。

（9）双方约定发包人应做的其他工作： 无

8．2 发包人委托承包人办理的工作：   工程竣工备案。

9.承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：  无 。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前提供当月完成合格工程量统计和下月工程进度计划报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏等），以保护公共安全，并提供方便。在实施和完成本合同工程及其质量保修的整个过程中，承包人应严格按照通用条款约定的法律法规的规定及要求，做好施工现场安全、保卫及环境保护工作，发包人和监理工程师有权监督，并向承包人提出整改要求。如果因非发包人和非通用条款的不可抗力原因，发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责，对发包人造成损失的；发包人有索赔的权利 。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人免费向发包人派驻现场代表提供办公室一间以及办公桌椅；向监理工程师提供办公室一间及办公桌椅、档案柜。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 交工验收前，由承包人负责成品的保护工作并承担全部费用；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：按国家及省、市有关规定和发包人提出的具体要求和措施实施保护工作，保护费用由发包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：承包人按建设行政主管部门的规定办理，所需费用由承包人承担。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

1 、竣工验收时的现场清理

竣工验收时，承包人应从施工现场清除并运出承包人的装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现场及工程整洁，达到监理工程师、发包人认为合格的使用状态，但承包人在现场指定范围内保留质量保修期内履行本身义务所需的材料、装备及临时设施除外。

2 、合同文件中的差错

当承包人在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，发现有关的工程设计、技术规范、图纸或其他资料中的任何差错、遗漏或缺陷后，应及时书面通知监理工程师。监理工程师接到该通知后，应立即予以解决，并通知承包人，抄送发包人。

3、承包人在任何情况下、任何时间不得以任何理由拖欠职工及民工工资，保证工资按月、足额发放；同时为民工办理综合社会保险。否则，一经查实，根据情节严重程度，发包人报建设行政主管部门处罚。并视为承包人存在违约行为。

4、未经发包人事先批准，承包人不得在任何商业或技术文献上刊登或者披露任何与工程有关的情报或者详细资料。承包人不应在工地或施工设施上展示或容许展示任何贸易和商业性广告。承包人在征得发包人同意后，可在施工场地设置有关工程的广告，但必须由发包人统一规划和制作。发包人保留施工期间在施工场地的所有围栏和建筑物上设置广告的权利。

5、现场临时设施和文明施工管理严格按照建设部建办【2005】89号文件《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》和重庆市、重庆市涪陵区主管部门的对安全文明施工相关要求的规定，文件执行。

9．8 保障承包人施工人员的合法权益

9.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

9.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

9.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

9.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

9.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

9.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：进场施工后十四日内提供正式的《施工组织设计》以及施工总体进度计划安排；承包人每月25日前提交下月工作计划，报监理工程师审核并交发包人审批后执行。因承包人上报计划不合理而被监理、发包人否决而造成的工期损失，承包人自行负责。承包人应按合同规定，按年、季、月向监理工程师、业主提交合同完成情况的“工程进度情况月报表”及其他统计报表，报表内容应包括发包人现行要求的有关内容，统计报表须经监理工程师、业主代表签字，否则发包人视为无效，并将影响相关工程款项的支付。

10.1.2  承包人的实际工程进度滞后于报送并批准的进度计划7天，则监理工程师（或发包方）有权认为本工程的进度过慢。并通知承包人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在合同规定的工期内竣工。承包人无权要求为采取这些改进措施而支付任何附加费用，由发包人原因引起的不在其列。

10.1.3 如果承包人在接到监理工程师（或发包方）通知后的14天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，但监理工程师（或发包方）仍认定无法按交工期交工时，监理工程师（或发包方工程师）应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人在向承包人发出书面警告通知28天后，发包人可终止与承包人的本合同关系，也可将本合同工程中的一部分工作给其他承包人或指定分包人完成。在不解除合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。发包人保留追究承包人违约的权利。

工程师确认的时间：  收到后七日内答复 。

10.2  群体工程中有关进度计划的要求：  无

13.工期延误

13.1.1 双方约定工期顺延的其他情况：如遇通用条款13.1条所诉的原因，经项目总监和发包人现场代表确认并签证认可，工期可相应顺延。

如果承包人未能按照协议规定的工期内完成合同工程， 则必须向发包人支付人民币 3000.00元/天的误期违约罚金、发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除此偿金，且不排除其它扣款方法。扣除拖欠误期违约罚金，并不解除合同规定的承包人对完成本工程的义务和责任。

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位：基础验槽，隐蔽工程隐蔽之前，主体完工进入装修之前；以及建筑安装工程施工验收规范要求的和监理工程师及发包人现场代表认定的部位。

19.工程试车

19.1 试车费用的承担：  无

五、安全施工

20  安全施工与检查

承包人必须执行国家、重庆市以及当地建设主管部门有关安全文明施工管理的规定，监理单位根据相关规定对承包人现场安全生产和文明施工进行检查。

21  安全防护

（１）施工开始前7天内应向监理工程师提出安全防护措施，经监理工程师认可后实施，防护措施费用由承包人承担，监理工程师对其防护措施方案的审批不能解除承包人应负的责任。如承包人采取的安全防护措施未经监理工程师批准或施工时未采取任何安全防护措施，工程师有权下达停工令，并处以相应罚款，该款从工程款中扣除。

（２）承包人严格按安全施工操作规程进行施工和现场管理，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担一切责任。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.2 本合同价款采用_____固定综合单价 ____方式确定。

（1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：    无

风险费用的计算方法：    无

风险范围以外合同价款调整方法：    无

- 采用可调价格合同，合同价款调整方法： 按重庆市2008年工程量消耗定额计算工程量，土建按定额直接费    %计取综合费率（根据最终约定的费率，综合费率由施工组织措施费率[含安全文明措施费]，管理费费率，利润费率，规费费率，其他项目费率，税金等费率包干），装饰综合费率按定额人工费      %计取综合费率；安装综合费率按定额人工费      %计取，市政综合费率按定额直接费      %计取综合费率，

- 采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：    无

23.3 双方约定合同价款的其他调整因素：

1、材料价格按照当地建设主管部门公布的造价信息为准，若当期的造价信息上没有材料的价格，则由发包人书面认质认价确定。

2、材料价格调整的范围：砂、石、水泥、钢材、商品混凝土、砖、防水材料、保温、隔热、耐火材料

3、装饰材料的主材、安装定额中未计价材料将按双方现场认质认价确定材料单价。

4、除以上规定的材料调整单价外，其余不得调整。

5、其中钢结构，商品混凝土等构件和材料的运输无论距离远近将不得计取运输费。工程中砼采用商品砼。

结算材料单价为：结算单价={施工期75%材料信息平均价｝

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：无预付工程款 。

扣回工程款的时间、比例：_无

25.工程量确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日提交当月已完分项工程进度报表，发包人代表接到报告后七天内核定，并作为拨款的依据。

26.工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）每月25日前提交当月已完成分项工程进度报表，经审核后于次月25日前支付审核工程款的75%

（2）综合验收后支付至双方审核结算总价的95%，其余5%质保金，不计息；保修满两年后支付。

七、材料设备供应

27.发包人供应

27.4 发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符：发包人承担价差。

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：按通用条款执行。

（3）承包人可代为调剂串换的材料：根据具体情况，由发包人和承包人进行协商。

（4）到货地点与一览表不符：由发包人负责承担运费。

（5）供应数量与一览表不符：由发包人补齐。

（6）到货时间与一览表不符：造成损失时，由发包人负责。

27.6 发包人供应材料设备的结算方法：

由发包人供应的材料，材料款在拨付承包人工程款时按工程款拨付同比例扣回，工程结算时由发包人现场代表签证，按签证结算。

28.承包人采购材料设备

28.1 承包人采购材料设备的约定：

由承包人按施工图及设计变更要求采购材料，材料进场时需要要材质证明及合格证并经监理工程师和发包人现场代表检验合格后方能使用，监理工程师和发包人代表有权对认为有问题的材料提出处置办法，未经监理工程师和发包人代表同意，承包人不得将材料用于工程，否则由此引起的一切后果，由承包人自行承担。其余按“通用条款”29条、30条、31条办理。

八、工程变更

31、工程变更或设计变更后单价的确定，按以下方法进行确定变更价款 ：

（1）投标报价中已有适用于此工程项目的综合单价，按已有的综合单价确定。

（2）投标报价中只有类似于此工程项目的综合单价，可参照类似的综合单价确定。

（3）投标报价中没有适用或类似于变更工程的价格，按重庆市2008年消耗定额计算，综合费率按填报的费率。

31.1 施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

31.2、承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3、工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4、工程师不同意承包人提出的变更价款，由发包人或监理人拟定暂定价进行工程款的支付。结算时按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5、工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.7、 因变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。

31.8、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经发包方同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

31.9、工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1 承包人提供竣工图以及其它的约定：

32．1．1 当本合同工程已经实质上完成（指工程已按合同要求建成，具有独立使用价值），并合格地通过了按合同规定的各项竣工检测、检验，且已按相关标准编制好竣工图和竣工资料后，承包人可就此向监理工程师提出竣工验收申请，监理工程师在收到该申请后，应在14天内审核并报发包人在收到该申请后的21天内应组织交工验收。竣工验收由发包人主持，由质监等有关部门和5方责任主体共同组成交工验收小组按相关规定进行。

32．1．2 竣工验收合格并移交后，承包人即不再负责对本工程的照管和维护，本工程即进入质量保修期。

32．1．3 承包人提供竣工图的约定：施工单位提供验收报告、竣工资料（含竣工图）一式三份，竣工结算审核以存于发包人处的竣工资料为准。发包方收到并审查合格后七日内组织验收。

32．6 中间交工工程的范围和竣工时间：按施工进度由发包方提出中间验收要求，发包方须在三日内组织验收。

33．结算办法见合同通用条款。

33．7补充条款：根据承包人在投标二次报价时做出的承诺，结算按第二次报价的综合费率进行结算。

32．6 中间交工工程的范围和时间： 180天即室外市政工程完工。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：承担同期银行货款利息，但结算审核时间应扣除。

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：承担同期银行货款利息。

双方约定的发包人其他违约责任： 无 。

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：发包人有权终止本工程合同的履行，承包人需按发包人要求的时间无条件撤离施工现场，若不按期撤离，则缴纳的履约保证金不予退还，发包人保留向承包人追讨损失的权利。如发包人未终止本工程合同时按每延误一天，承包人向发包人支付误期违约金3000.00元（叁仟元正）并赔偿相应损失。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承担因工程施工质量原因造成的一切经济损失，并承担由此给发包人造成的经济损失。

双方约定的承包人其他违约责任：

A、凡不按施工图、投标文件的要求采购或使用不满足国家规范的材料；不按国家现行规范施工；每发生一次承包人向发包人支付1000.00元的违约金并由承包人承担因此造成的相关损失。

B、承包人违约的情形：

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

（1）无视监理工程师(或发包人)事先的书面警告，一贯或公然忽视合同规定的义务；

（2）违反专用条款关于按投标文件及时配备称职的关键管理与技术人员的规定，或违反第专用条款承包人承诺配备的关键施工设备；

（3）在接到运走、替换不合格材料、设备的通知或指令后14天内不执行；

（4）接到专用条规定的通知后的14天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其关键部位的施工；

（5）无正当理由而未能根据第11款的规定开工，或未按照要求工期完工的，或工程进度严重滞后经发包方提出未有效进行改正措施。

（6）违反其他重要合同条款的规定。

35．2．3对承包人违约的处理

(1)承包人违约而终止合同：

如果根据我国法律，认为承包人已自动或强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外），资不抵债，或承包人已经违反通用条款关于转让的规定，或行贿和受贿，或专用条款承包人违约的，则发包方可以进驻现场和接管本工程，终止承包人在本合同项下的承包，但不因此解除合同规定的承包人任何义务和责任，或影响合同赋予发包人、监理工程师的各种权利的权限，发包人可自行完成该工程，或委托其他承包人完成该工程。发包人或上述其他承包人为了完成本工程，可以使用他们认为合适的承包人设备、临时工程和材料，承包人承担因此而发生的一切费用和损失，并向发包人支付合同价的2%作为违约金。

(2)合同终止之日的估价与终止后的支付：

在发包人进驻现场终止本合同之后，监理工程师应通过协商和调查询问确定并认证：

a在发包人进驻和终止合同时，承包人根据合同实际完成的工程已经合理得到的或理应得到的款额（如有）；

b未使用或部分使用过的材料、承包人装备和临时工程的价值。

在发包人因承包人违约而终止承包人在本合同项下的承包情况下，发包人将暂停向承包人支付任何款额；在本工程保修期满之后，再由监理工程师查清承包人实施和完成本工程与报修应结算的费用，应扣除的违约金、完成共拖期损失偿金（如有）发包人已实际支付给他的各项费用，以及发包人因合同终止发生所其它费用及损失，并予以证实。

根据监理工程师的查清证实后，承包人仅能得到原应支付的已完合格工程的款额扣除上述应扣款额之后的余额。如果应扣款额超过承包人应得的原应支付已完工程的款额，超出部分应被视为承包人欠发包人的还债务，由承包人支付给发包人。

(3)业主在向承包人发出书面通知的14天内未见纠正，承包人应向发包人支付 1000.00 元/天的违约金，直到纠正为止。

37.争议

37.1 本合同在履行过程中发生的争议时，有双方当事人协商解决，协商不成的按下列第  （二）  方式解决：

（一）提交  /   仲裁委员会仲裁。

（二）依法向四川省广汉市人民法院起诉。

十一、其他

38.工程分包

38.1 工程发包人同意承包人分包的工程：市政工程必须由承包人自行完成，其余须由发包人审查合格并同意具有相关资质的分包单位。

39.不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：按国家有关规定执行 。

40.保险

40.6 本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：

1、工程开工前，发包人为建设工程和施工场内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

发包人委托承包人办理的保险事项：发包人可以将自己有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

（2）承包人投保内容：

1、承包人运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备，由承包人办理保险，并支付保险费用。

2、承包人必须为人事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

3、保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

4、具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

5、保险费：承包人应承担本专用条款所规定的各种保险的保险费。无论工程费率表上有无对应的报价项目，均认为这些费用已包含承包人的报价费率内。

6、承包人应自费办理综合社会保险，并报有关部门备案。

7、承包人在发包人发出中标通知书后的10个工作日内并签订合同协议书之前，应向发包人提交上述保险办理完毕的证明资料并将工程一切险（附加第三者责任险）或公众责任险保单原件交发包人留存。执行本条各项要求所需的费用由承包人承担。

41.担保

41.1 本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：承包人向发包人提供的履约保证金为   100   万元（大写：壹佰万元正）；履约银行保函  壹佰 万元。

（3）双方约定的其他担保事项： 无

46 .合同份数

46.1 双方约定合同份数：本合同正本2份，双方各执一份，副本6份，发包人及承包人各3份，由承包人向主管部门和监督部门备案。

47.补充调款：

47．1 工程款必须转入承包方公司帐户，承包方必须提供公司有效的帐户。

47．2 报价说明作为合同的补充条款。

47．3其他补充条款：

附件三  工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》和《市政工程质量管理条例》，经协商一致，对                                            签订工程质量保修书。

１、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、市政路面、景观小品、景观路面、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等。

2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5  年；

（3）装修工程为 2  年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2  年；

(5)供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

(6)区内给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

(9)其他项目保修期限约定如下： 承包人购置的工程设备保修期为1年；

2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起７天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用由承包人承担，且发包人将按所发生费用总额的15%向承包人收取管理费。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4、保修费用

4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1 双方约定的其他工程质量保修事项：

5.2 本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为XXXX有限公司二期建设项目（主厂房）合同附件，其有效期限至保修期满。

发  包  人（公章）：                                    承  包  人（公章）：

法定代表人（签字）：                                     法定代表人（签字）：

年    月    日                                         年    月    日

第五章 工程计价表

附表1  单位工程计价程序表

（一） 建筑工程单位工程费用表

| 序号 | 费 用 名 称 | 取费基数 | 取费说明 | 费率(%) | 费用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 直接工程费（含降效费用） |  |  | / |  |
| 二、 | 直接工程费（不含降效费用） |  | 分部分项工程人工费+组价措施项目费中人工费+分部分项工程材料费+组价措施项目费中材料费+分部分项工程机械费+组价措施项目费中机械费 | / |  |
| 1 | 人工费 |  | 分部分项工程人工费+组价措施项目费中人工费 | / |  |
| 2 | 材料费 |  | 分部分项工程材料费+组价措施项目费中材料费 | / |  |
| 3 | 机械费 |  | 分部分项工程机械费+组价措施项目费中机械费 | / |  |
| 三、 | 人材机价差 |  | 分部分项工程所有人材机价差+组价措施项目费中所有人材机价差 | / |  |
| 四、 | 综合费率 |  | 定额直接费×综合费率 |  | 投标人填写 |
| 五、 | 工程造价 |  | 一+三+四 | / |  |
|  |  | 含税工程造价： |  |  |  |

综合费率将视为包括了（施工组织措施费率[含安全文明措施费]，管理费费率，利润费率，规费费率，其他项目费率，税金费率等费率包干）。如未填写，则认为包含在填写的费率中或认为该项不调整费率、或优惠免费。以下填写相同。

（二）装饰工程单位工程费用表

| 序号 | 费 用 名 称 | 取费基数 | 取费说明 |  | 费率(%) | 费用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 直接工程费（分部分项工程费+施工技术措施费） |  |  |  | / |  |
| 1 | 人工费 |  | 分部分项工程人工费+组价措施项目费中人工费 |  | / |  |
| 2 | 材料费 |  | 分部分项工程材料费+组价措施项目费中材料费 |  | / |  |
| 3 | 机械费 |  | 分部分项工程机械费+组价措施项目费中机械费 |  | / |  |
| 二、 | 人材机价差 |  | 分部分项工程所有人材机价差+组价措施项目费中所有人材机价差 |  | / |  |
| 三、 | 综合费率 |  | 定额人工费×综合费率 |  |  | 投标人填写 |
| 四 | 工程造价 | 一+二+三 |  |  | / |  |
|  |  | 含税工程造价： |  |  |  |  |

（三）安装工程单位工程费用表

| 序号 | 费 用 名 称 | 取费基数 | 取费说明 |  | 费率(%) | 费用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 直接工程费（分部分项工程费+施工技术措施费） |  |  |  | / |  |
| 1 | 人工费 |  | 分部分项工程人工费+组价措施项目费中人工费 |  | / |  |
| 2 | 材料费 |  | 分部分项工程材料费+组价措施项目费中材料费 |  | / |  |
| 3 | 机械费 |  | 分部分项工程机械费+组价措施项目费中机械费 |  | / |  |
| 二、 | 人材机价差 |  | 分部分项工程所有人材机价差+组价措施项目费中所有人材机价差 |  | / |  |
| 三、 | 综合费率 |  | 定额人工费×综合费率 |  |  | 投标人填写 |
| 四 | 工程造价 | 一+二+三 |  |  | / |  |
|  |  | 含税工程造价： |  |  |  |  |

（四）市政工程单位工程费用表

| 序号 | 费 用 名 称 | 取费基数 | 取费说明 | 费率(%) | 费用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 直接工程费（含降效费用） |  |  | / |  |
| 二、 | 直接工程费（不含降效费用） |  | 分部分项工程人工费+组价措施项目费中人工费+分部分项工程材料费+组价措施项目费中材料费+分部分项工程机械费+组价措施项目费中机械费 | / |  |
| 1 | 人工费 |  | 分部分项工程人工费+组价措施项目费中人工费 | / |  |
| 2 | 材料费 |  | 分部分项工程材料费+组价措施项目费中材料费 | / |  |
| 3 | 机械费 |  | 分部分项工程机械费+组价措施项目费中机械费 | / |  |
| 三、 | 人材机价差 |  | 分部分项工程所有人材机价差+组价措施项目费中所有人材机价差 | / |  |
| 四、 | 综合费率 |  | 定额直接费×综合费率 |  | 投标人填写 |
| 五、 | 工程造价 |  | 一+三+四 | / |  |
|  |  | 含税工程造价： |  |  |  |

|  |  |  |  | 重庆万凯新材料厂区建设清单材料报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 |  | 色系 （常见） |  |  | 标准色样快 |  |  |  | 厚度 |  | 常用规格尺寸 |  | 面层 |  |  | 适用范围 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （单位：mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 芝麻白 |  |  |  |  |  | 30 |  | 900*150 |  | 荔枝面 |  |  | 广场、道路 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 600*300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 600*600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 芝麻灰 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 600*200 |  | 荔枝面 |  |  | 广场、道路 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 600*300 |  | 荔枝面 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 蒙古黑 |  |  |  |  |  | 30 |  | 600*300 |  | 荔枝面 |  |  | 广场、道路 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 600*600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 150*150 |  | 手打面 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 芝麻黑 |  |  |  |  |  | 30 |  | 600*300 |  | 荔枝面 |  |  | 广场、道路 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 900*150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 200*200 |  | 光面 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 水晶黑 |  |  |  |  |  | 20 |  | 100*100 |  | 光面 |  |  | 水景、花池 |  |  |  |
| 6 | 黄锈石 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 400*200 |  | 荔枝面 |  |  | 广场、花池 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 300*300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30/50 |  | 600*300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 黄木纹 |  | 黄色 |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 块径200-500 |  | 自然面 |  |  | 广场、道路 |  |  |  |
| 8 | 普通烧结砖（压制） |  | 米黄色、咖啡色 |  |  |  | 30 |  | 200*100 |  | 自然面 |  |  | 园路 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 沥青 |  | 黑色 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不同大小颗粒选择 |  | 自然面 |  |  | 道路系统 |  |  |  |
| 11 | 塑胶 |  | 红色 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 不同大小颗粒选择 |  | 自然面 |  |  | 运动场 |  |  |  |
| 12 | 防腐木 |  | 红褐色 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 宽100 |  | 自然面 |  |  | 空间场所、水景 |  |  |  |
| 备注： 万凯新材料植被规格报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 值 |  | 胸径 |  |  | 高度 |  | 冠幅 | 分枝度 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单价 |
| 小叶榕桩头 |  | 10-12 |  |  | 400-450 |  | 250-300 | 150 | 2 |  | 假植苗，全枝,主分枝数3枝以上，树形饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桂花 |  | 20 |  |  | 350-400 |  | 350-400 | 110-130 | 13 |  | 假植苗，全枝,主分枝数3枝以上，树形饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桂花 |  | 13-15 |  |  | 300-350 |  | 300-350 | 100-120 | 69 |  | 假植苗，全枝,主分枝数3枝以上，树形饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗汉松 |  | 12-13 |  |  | 350-400 |  | 300-350 | 100-150 | 7 |  | 假植苗，全枝，树形高挑，枝形开展，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨梅 |  | 18-20 |  |  | 350-400 |  | 300-350 | 150-160 | 15 |  | 假植苗，基部分枝，姿态优美，枝叶饱满，主分枝数3枝以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广玉兰 |  | 15-16 |  |  | 650-700 |  | 350-400 | 180-200 | 44 |  | 假植苗，全枝，树形高挑，枝形开展，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄桷兰 |  | 15-16 |  |  | 650-700 |  | 300-350 | 200-220 | 26 |  | 假植苗，全枝，树形高挑，枝形开展，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 香樟 |  | 15-18 |  |  | 650-700 |  | 350-400 | 200-250 | 28 |  | 假植苗，全枝，树形高挑，枝形开展，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 香泡树 |  | 13-15 |  |  | 600-650 |  | 300-350 | 200-220 | 18 |  | 假植苗，全枝,树干挺拔，树荫浓郁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天竺桂 |  | 15-16 |  |  | 600-650 |  | 300-350 | 150-200 | 67 |  | 假植苗，全枝,树形高挑，枝形开展，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天竺桂 |  | 12-13 |  |  | 400-500 |  | 250-300 | 120-150 | 45 |  | 假植苗，全枝,树形高挑，枝形开展，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄葛树 |  | 40-45 |  |  | 800-900 |  | 600 | 150-180 | 3 |  | 假植苗，全冠,树形开展，枝形自然，3枝以上主分枝，单枝干径大于15cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桢楠 |  | 10 |  |  | 650-700 |  | 200-250 | 180-250 | 46 |  | 假植苗，全冠,树形开展，枝形自然，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五角枫 |  | 13-15 |  |  | 500-600 |  | 300-350 | 180-200 | 30 |  | 假植苗，全枝,树形高挑，枝形开展，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银杏 |  | 25 |  |  | 800-900 |  | 400-450 | 150-200 | 48 |  | 假植苗，全枝,主分枝数3枝以上，树形饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栾树 |  | 25-26 |  |  | 650-750 |  | 450-500 | 120-150 | 6 |  | 假植苗，全枝,主分枝数3枝以上，树形饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栾树 |  | 10 |  |  | 400-500 |  | 250-300 | 120-150 | 56 |  | 假植苗，全枝,主分枝数3枝以上，树形饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓝花楹 |  | 15-16 |  |  | 400-500 |  | 350-400 | 120-150 | 17 |  | 假植苗，全枝,主分枝数3枝以上，树形饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朴树 |  | 28-30 |  |  | 1000-1200 |  | 500-600 | 250-350 | 3 |  | 假植苗，全枝，枝形自然开阔，姿态优美，主分枝数5枝以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 朴树 |  | 23-25 |  |  | 900-1000 |  | 400-500 | 250-300 | 6 |  | 假植苗，全枝，枝形自然开阔，姿态优美，主分枝数3枝以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国槐 |  | 25-26 |  |  | 800-900 |  | 450-500 | 50-120 | 4 |  | 假植苗，全枝，枝形自然开阔，姿态优美，主分枝数3枝以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国槐 |  | 20 |  |  | 600-700 |  | 400-450 | 200-220 | 28 |  | 假植苗，全枝，枝形自然开阔，姿态优美，主分枝数3枝以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紫玉兰 |  | 7-8 |  |  | 250-300 |  | 180-200 | 80-100 | 14 |  | 假植苗，基部分枝，姿态优美，枝叶饱满，主分枝数3-4枝,单枝干径大于5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅花 |  | 10-12 |  |  | 300-350 |  | 300-350 | <30 | 15 |  | 假植苗，基部分枝,姿态优美，枝叶饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 香柚 |  | 10-12 |  |  | 280-300 |  | 250-300 | <30 | 4 |  | 假植苗，全枝，低分枝，姿态优美，主分枝数3-4枝，单枝干径大于5cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 紫叶李 |  | 12-13 |  |  | 280-300 |  | 300 |  | 30 |  | 假植苗，全枝,地径，姿态优美，枝叶饱满，主分枝数4-6枝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红枫 |  | 5-6 |  |  | 150-180 |  | 130-150 | 50-80 | 37 |  | 假植苗，全枝，枝形自然，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 樱花 |  | 12 |  |  | 350-400 |  | 250-300 | 50-60 | 79 |  | 假植苗，全枝，枝形自然，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 垂丝海棠 |  | 9-10 |  |  | 300-350 |  | 250-300 | 60-80 | 29 |  | 假植苗，全枝，枝形自然，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (丛生)紫薇 |  | 5 |  |  | 180-200 |  | 130-150 | 50-60 | 24 |  | 假植苗，全枝，姿态优美，枝叶饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 红叶碧桃 |  | 9-10 |  |  | 300-350 |  | 250-300 | <60 | 19 |  | 假植苗，全枝，枝形自然，姿态优美 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (丛生)花石榴 |  | 5 |  |  | 180-200 |  | 130-150 | 50-60 | 25 |  | 假植苗，全枝，姿态优美，枝叶饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二   计 日 工 表

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目普工 |  | 工日 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑、市政、园林绿化、措施项目混凝土工 |  | 工日 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、措施项目技工 |  | 工日 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装饰普工 |  | 工日 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 装饰技工 |  | 工日 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 装饰细木工 |  | 工日 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装普工 |  | 工日 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装技工 |  | 工日 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、单位、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报 价 说  明

1、按《重庆市建筑消耗定额》2008年、《重庆市装饰消耗定额》2008年、《重庆市安装消耗定额》2008年、《重庆市市政消耗定额》2008年，计算实际完成的各分项工程。

2、结算规则：建筑、装饰、安装、市政工程按各消耗定额的计算规则进行计算，如单位工程有多种消耗定额时，原则上按建筑、装饰、安装、市政工程顺序进行套用相关消耗定额计算费用，如建筑消耗定额与安装定额有相同项时，以建筑消耗定额为准。

3、其中商品混凝土等构件和材料的无论距离远近其运输不得计取运输费。投标人在满足本招标项目工期、文明施工和工程质量的前提下报价。

4、其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

5、材料价格按照当地建设主管部门公布的《重庆工程造价管理信息》2019年第 12期造价信息为准，《重庆工程造价管理信息》2019年第 12期的造价信息上没有材料的价格，则由发包人书面认质认价确定。

6、材料价格调整的范围：砂、石、水泥、钢材、商品混凝土、砖、防水材料、保温、隔热、耐火材料以及装饰定额、安装定额中未计价材料，按品牌、规格的市场价格招标。

7、除以上规定的材料调整单价外，其余不得调整。

8、其他说明

8.1投标人只能有一个报价费率，任何有选择的报价费率将会被拒绝。

8.2工程竣工后按实际完成项目和工程量经发包人和承包人双方核定后确认，最终以招标人的审计结果为准。

8.3投标人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，投标人应自行评估工程所在地可能存在的地质、水文、人文、气象、施工季节等不利影响及相应风险，相关费率应包含于投标报价费率中，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

8．4若遇临时停电，中标人必须及时提供备用电源，不得因停电而延误工期。一周内非中标人原因的停电连续24小时以内或累计在48小时以内，中标人应采取自配发电机等措施保证工程连续施工的需要，发包人对此不作任何补偿，投标人应在措施费中考虑该费用。一周内非中标人原因的停电连续48小时以上或累计在48小时以上，中标人应采取自配发电机等措施保证工程连续施工的需要，按合同约定办理签证进行结算。

8．5、按定额规定的钢筋搭接用量和损耗不单独计算工程量

8．6预算定额人工费的调整根据重庆市关于调整《重庆市建设工程预算定额人工费日工资标准》的通知规定进行调整。

8．6 零星计日工按规定进行填报，如为报价将按重庆市的《重庆市建设工程预算定额人工费日工资标准》进行结算。

8．7 投标报价中所报材料必须满足施工图设计要求及国家相关施工、技术规范材料选用等级要求，保证材料质量。

第六章  图纸

1、图纸目录

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工设计图 |  |  | 年 月 日 |  |

2、图纸

（另册）

第七章 技术标准和要求

1、本招标工程遵守设计图纸明确的技术规范和标准。

2、本招标工程执行中华人民共和国现行有关本次招标工程的施工及安装、质量检测及验收规范。

3、主厂房钢结构工程中主要构件严禁在现场制作，必须由经建设单位考查确认的专业厂家制作；

运至现场的钢构件在组装、安装过程中，严禁施焊。

第八章 投标文件格式

（项目名称）    /     标段施工招标

投 标 文 件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年    月    日

目   录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、己标价费率工程计价表

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、其他材料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了                        （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以土建按定额直接费       %计取综合费率（根据最终约定的费率，综合费率由施工组织措施费率[含安全文明措施费]，管理费费率，利润费率，规费费率，其他项目费率，税金等费率包干），装饰综合费率按定额人工费      %计取综合费率；安装综合费率按定额人工费      %计取，市政综合费率按定额直接费      %计取综合费率，项目工程无价材料的投标报价明细表。各单位工程综合费率为我单位的投标报价费率，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（￥               ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6因我方原因造成流标，所造成的损失由我方承担，招标人有权没收我方的投标保证金。

8.                      （其他补充说明）。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 7．1 | 姓名： |  |
| 2 | 技术负责人 | 7．1 | 姓名： |  |
| 3 | 工期 | 3．1 | 天数: 日历天 |  |

投 标 人：                            (盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___            （签字）

地址：_________________________________________

电话：_________________________________________

传真：_________________________________________

邮政编码：_____________________________________

_________年________月_____

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：     职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖单位章）

年    月     日

三、授权委托书

本人     （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人：                     （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年    月    日

四、投标保证金

（招标人名称）:

本投标人自愿参加        （项目名称）施工的投标，并按招标文件要求交的投标保证金，金额为人民币（大写）            （￥              ）。

本投标人承诺所缴纳投标保证金是从本公司基本账户以转账方式交纳的。若有虚假，由此引起的一切责任均由我公司承担。

附：（1）招标人出具的收据复印件

（2）人民银行颁发的基本存款账户开户许可证复印件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                     （签字）

五、已标费率工程计价表

格式见工程计

六、施工组织设计

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明技术保证措施，质量保证体系、拟投入本标段劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一劳动力计划表

附表二 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表一：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：（1）“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证复印件，技术负责人应附身份证、职称证复印件；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）。如不实，属于弄虚作假，取消中标资格。

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件

（二）近年财务状况表

应附近3年（2017、2018、2019年）的财务报表复印件（以加盖投标人公章的形式提供）

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附中标通知书，合同协议书以及竣工验收报告的复印件（以加盖投标人公章的形式提供）。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：附中标通知书或合同复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

近3年（2017、2018、2019年）申请人所介入的诉讼或仲裁情况。请分别说明事件年限、委托人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于申请人。并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

如无诉讼或仲裁情况，则标明“近3年（2017、2018、2019年）无任何诉讼或仲裁”字样于本页中。

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

日      期：        年       月       日

九、其他材料

（如证明投标人身份、资格的证件、复印件盖单位公章）

投标文件中必须且至少应提交下列要求的资格证明资料：

(1)国家工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照副本（经年检的）复印件；

(2)国家建设行政管理部门颁发的建筑企业资质证书副本复印件；

(3) 省外单位须提供《重庆市省外企业入青从事建筑活动备案证》复印件；

(4)建造师注册证书复印件；

(5)安全生产许可证复印件；