# 郑州西亚斯学院

# 化粪池、污水井清掏工程招标文件

- 招标项目

- 郑州西亚斯学院化粪池、污水井清掏工程

- 工程施工要求

  - 污水井内清理应无杂物、污水及粘稠状物存积，井底无沉淀，进出水口2米内无淤积现象。化粪池达到无结垢，管道通畅，生活污水等不沉积；

  - 西区3号公寓楼南化粪池深7米，使用17年之久泥沙沉积严重。清掏时需破开停车场混凝土及化粪池混凝土盖，彻底清理化粪池内沉积泥沙不留死角，清洗完毕经验收合格后按照原标准恢复原状。

  - 即时清理所清掏出来的杂物、淤积等，保证校园地面、草坪不被污染；

  - 清掏出的所有垃圾、污水等倾倒地点必须远离学校，因倾倒垃圾所引起的一切后果，均由施工方负责；

  - 施工结束后清洗地面、草坪，不得遗留任何与施工有关的垃圾；

  - 清洗施工注意化粪池毒气伤人，所产生的任何事故均由施工方负责校方不负任何连带责任；

  - 施工过程中引起的其他情况，施工方自行解决；

  - 文明施工，需有警示标示；

  - 保修期一年；

  - 分项报价（后附报价单）；

  - 工程需现场勘查（没有参加现场勘察的单位校方拒绝其投标）；

- 工程内容

| 化粪池及污水井数量一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年7月 |  |
| 污水井 |  |  | 化粪池 |  |
| 污水井位置 | 标准（1-2米） | 标准（2-6米） | 化粪池位置 | 数量 |
|  | 数量（个） | 数量（个） |  |  |
| 西区外教楼南 | 2 | 2 |  |  |
| 园丁公寓2#楼东侧 | 1 |  |  |  |
| 外教楼东 | 9 |  | 欧二南侧 | 1 |
| 意大利广场 | 5 |  | 宾馆北侧 | 1 |
| 东二宿舍楼门口 | 3 |  | 西12宿舍楼北 | 1 |
| 东一宿舍楼门 | 4 |  | 园丁公寓1#东 | 1 |
| 园丁2#楼南侧（含3、4、5#楼） | 27 |  | 北9北侧 | 1 |
| 行政楼东侧 | 2 |  | 护理学院南侧 | 1 |
| 1#教学楼南侧 | 2 |  | 游泳馆北侧 | 1 |
| 西3#宿舍楼西侧 | 1 |  | 西三公寓楼南侧 | 1 |
| 西班牙餐厅南侧 | 3 |  |  |  |
| 西班牙餐厅北侧 | 5 |  |  |  |
| 北一宿舍楼东侧 | 6 |  |  |  |
| 游泳馆北侧 | 3 |  |  |  |
| 西区万佳门口 | 1 |  |  |  |
| 爱因斯坦楼东门口 | 2 |  |  |  |
| 城堡餐厅东区 | 10 |  |  |  |
| 城堡餐厅西区 | 10 |  |  |  |
| 西3宿舍楼南 | 2 | 3 |  |  |
| 合计 | 98 | 5 |  | 8 |

- 投标报名条件

- 中标方与施工方为同一单位，有履行合同的能力及良好的信誉并且有本地后期技术服务力量和能力的单位或个人。

- 报名方式

- 投标单位须将企业营业执照（副本）、法定代表人及被委托人身份证，签字后的廉洁协议承诺书（见附件一）等资料扫描原件发送至SIAS_ZHAOBIAO@126.com，备注投标单位、投标项目、联系人及联系方式。所有资料真实有效，若审查出弄虚作假等违法行为，投标无效，并依法进行惩处。

- 招标文件发放

  - 投标单位报名、招标文件发放时间：自 2019 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 31 日17:00时止。

  - 联系人及联系电话：张老师 15836041610

  - 现场勘查时间：另行通知

  - 现场勘查联系人：徐伟标  15936275338

- 投标文件要求

  - 投标文件内容包括：施工方案、安全施工和文明施工措施、工期、质量、报价单（后附）和服务承诺条款。

  - 投标单位需提供法人营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、授权委托书或法人资格证，开标时必须携带以上证照原件以供核对。

  - 个人投标需提供身份证。

  - 投标文件制作完毕，必须密封并加盖骑缝章。（一正四副）

- 法定代表人参加投标的，必须出示身份证；委托代理人参加投标的，必须出示授权委托书和身份证。

- 投标保证金

- 投标单位投标必须缴纳投标保证金 3000 元（用信封封号），中标者投标保证金转为履约保证金。工程结束后，中标单位未违约的情况下退还（无息）。中标者投标当天缴纳，带现金或刷卡。

- 郑州西亚斯学院

- 二〇一九年八月

| 报价单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 元/个 | 数量 | 金额 |
| 1-2米深污水井 |  |  |  |
| 5-6米深污水井 |  |  |  |
| 化粪池 |  |  |  |
| 3#宿舍楼南侧化粪池 |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |

附件一

廉洁自律承诺书

郑州西亚斯学院：

本单位（本人）自愿配合贵校廉洁自律工作，确保业务往来及生产经营活动中（包括但不限于谈判、招标、签约、履约、验收核价等环节）的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，构建公平、公开、公正、透明的商业环境，反对商业贿赂，净化社会风气，现向贵校庄严承诺：

在与贵校的业务往来及生产经营活动中，严格遵守国家相关法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实信用等原则，决不损害国家和贵校利益。

- 依法投标。严格依照《招标投标法》及国家相关法律法规进行投标，杜绝以他人名义投标，串通投标，以行贿方式谋取中标，虚假投标。

- 廉洁经营。在投标、合同订立、履约的各个环节，严守法律底线，不向贵校工作人员（包括工作人员的配偶、子女、亲属及其他利害关系人，下同）在任何时间以任何名义馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）；不向贵校工作人员提供宴请、安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

- 守法经营。严格遵守国家市场经济相关法律法规，在生产经营活动中，不侵害他人知识产权、姓名权、肖像权、健康权等（包括但不限于以上权利），避免侵权纠纷产生。

- 诚信经营。提供符合国家标准、行业标准、地方标准的产品及服务。杜绝以次充好、以假充真的行为。不利用自身技术优势或垄断地位哄抬物价。

- 规范经营。在生产经营活动中，严格遵守学校的规章制度、工作流程及其他相关安排，做到有规必依，能积极主动配合学校开展相关工作。

- 文明经营。在各项经营活动中，文明用语、文明办事，积极营造文明礼貌、道德自律的经营氛围。

- 保密承诺。对在贵校生产经营活动中所获取的商业机密，包括但不限于技术信息、经营信息等，负有保密义务。

如果本单位（本人）违反上述任何承诺，本单位（本人）愿意承担相关责任。包括但不限于赔偿损失、支付违约金，学校按照不超过已完成合同价款的80%向承诺人支付合同价款，学校单方解除合同，列入学校合作企业黑名单，通过一定渠道向社会通报，涉及诉讼的，按《合同法》、《民事诉讼法》等相关法律法规执行。

本承诺书自签订之日起生效。

承诺人：                       承诺人代理人：

地址：                         地址：

日期：                         日期：