重庆市巴南区储备粮有限公司仓储及应急加工项目工程地质勘察单位比选文件

致各报价单位：

根据我司业务需求，拟选取一家工程地质勘察单位对重庆市巴南区储备粮有限公司（简称“巴南粮储公司”）的巴南区储备粮有限公司仓储及应急加工项目进行工程地质勘察（一次性详勘）服务，特邀请你单位参加比选。

一、基本情况

（一）被服务单位情况

重庆市巴南区储备粮有限公司组建于2021年4月，系重庆市储备粮管理有限公司全资子公司。公司注册资本金1000万元，资产总额6亿元，现有在职职工56人。公司主要承担市、区两级储备粮保管、轮换及粮食应急保供稳价任务。拥有日处理150吨稻谷加工线一条。

公司先后荣获全国放心粮油进农村进社区先进单位、重庆市储粮先进单位，取得全国工业产品生产许可证、质量和安全管理体系认证，国家安全生产二级达标企业。公司“樵坪”牌系列大米获得中国“绿色食品”、中国粮食行业协会“放心米”、“重庆市著名商标”、“重庆市名牌农产品”、重庆市著名商标“樵坪”牌大米、“重庆市消费者满意商品”称号，2018年在全国绿博会上获得金奖。

（二）项目基本情况

项目总占地面积约46686.59㎡（70亩），巴南区南彭公路物流中心功能区组团A分区A51/02地块。本期用地面积42353.26㎡，预留用地约6.5亩。新建总建筑面积约21962㎡，包括生产设施区15142㎡，生产辅助设施区6820㎡，配套购置机械通风、环流熏蒸、粮情测控和谷物冷却等“四合一”集成化储粮工艺设施设备，低温储粮、气调储粮等绿色储粮工艺设备，以及稻谷处理加工、智慧粮库系统和光伏发电系统等设施设备；并配套完善道路、管网、绿化、环保、消防、节能、安全卫生等辅助设施和给排水、供电等公用工程。

项目建成达产后，可形成8万吨以上市、区级粮食储备和日处理150吨稻谷加工线为一体的综合性粮食储备库。

二、勘察询价方案

（一）勘察服务内容

本次勘察服务内容为巴南区储备粮有限公司仓储及应急加工项目进行工程地质勘察工作；代理提交审查机构审查并获得通过。

（二）勘察进度要求

勘察工程完成时间30天（签订合同日起，不含报告审查时间）。委托方提供地形图、拟建工程布置图、场地整平高程及相关资料后3天内完成勘察方案报巴南粮储公司，勘察方案经巴南粮储公司审查通过后30天内完成勘察报告送审。

（三）勘察服务费最高限价设定

各报价单位自行踏勘现场并根据踏勘情况自行确定报价，巴南区储备粮有限公司仓储及应急加工项目工程地质勘察（一次性详勘）工作服务费包含地勘工作所需所有费用，最高限价为20万元，最终勘察合同结算金额以实际钻探进尺为结算工程量（按钻探进尺单价不得高于130元/m，同时结算总价不得高于比选报价总价）。

（四）勘察服务费支付方式

按勘察进度支付勘察服务费用。勘察方案报审后7个工作日支付至勘察工程中标价的30%，勘察报告通过勘察评审单位审查后7个工作日支付至最终勘察合同结算金额的95%，项目基础施工验收合格后支付至最终勘察合同结算金额的100%。支付前被委托方须提供真实、有效的增值税专用发票。

（五）报价人要求

1.工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级资质或工程勘察综合甲级资质。

2.投标人近3年未被国家、重庆市有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内。

3.安全生产要求。承包方应按照安全生产相关法律法规要求，加强安全生产管理，合同履约期间包括人员及安全防护措施等安全生产责任，均由承包方自行负责。

（六）评标方式

本次比选采取最低价中标法。禁止恶意低价中标，投标价格低于其他投标者的平均价格的80%即为废标。

三、资料递交要求

（一）参选资料

1、报价函。

- 营业执照、资质复印件。

- 拟派服务团队主要人员名单（姓名、年龄、从业年限、职称等）。

4、其他相应佐证资料（投标人近三年类似业绩）。

以上材料均一式两份，并加盖公章，所有材料请密封，并在封签处加盖公章，封面注明项目名称、投标人名称等。

（二）递交时间：2022年1月4日中午12:00点前。

（三）地址：重庆市重庆市巴南区渝南大道200号龙海大厦12楼。

（四）联系方式：李老师， 18623011200。

附件：1、报价函

2、法定代表人资格证明

3、法定代表人授权委托书

重庆市巴南区储备粮有限公司

2021年 12 月 28 日

报价函

重庆市巴南区储备粮有限公司：

根据贵公司《巴南区储备粮有限公司仓储及应急加工项目》具体要求，结合现有资料及现场情况，我公司根据《工程勘察设计收费标准》（2002版）及市建委593号文件收费标准。对本项目的费用报价如下：

- 工程钻探采用综合单价计费：          元/米，工程钻探总费用以实际钻探进尺据实结算；工程勘察总价不超过    万元。

- 技术服务：服务内容包括勘察方案布置、勘探钻孔放样、钻孔施工、提供完整的详勘报告。

竞标人：（盖单位章）

年月日

  - （二）法定代表人身份证明

竞标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月＿日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：_

系（竞标人名称）的法定代表人。

特此证明。

竞标人：（盖单位章）

年月日

法定代表人第二代身份证双面复印件

  - （三）法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（参选人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为本单位参选代理人，全权代表本单位参与

（项目名称）的投标工作。代理人权限：签署相关竞标文件，提出并递交相关竞标申请，对竞标文件有权予以澄清、说明、补正、撤回、修改，签订施工合同以及处理与竞标的其他有关事宜。竞标代理人以上行为所产生的法律后果全由我单位承担。竞标代理人无权转委托。委托期限：90日历天。

特此委托

附：法定代表人身份证明

竞标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

年月日

委托代理人第二代身份证正面复印件

委托代理人第二代身份证反面复印件